新北市九大分區資訊組長專業社群召集學校

104年度10月份聯席會議紀錄

壹、會議時間：104年10月6日（星期二）上午10時00分

貳、會議地點：新北市教育研究發展中心3樓藍館

參、主持人：劉科長金山                               記錄：吳安絜

肆、主席致詞：略

- 上次會議追蹤列管事項：

| 案號 | 案由 | 辦理情形 | 列管情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 有關104年行政用電腦及相關資訊採購規劃說明，持續進行中。 | - 本案於104年10月2日第一次招標，因未超過3家投標流標。 - 第2次招標預定104年10月13日開標，不受3家投標限制，只要有廠商投標且經資格審查通過後，就可以進入第二階段的評選。 | 結案撤管 持續列管 |

陸、業務報告

- 網路管理組

- 針對104年10月2日網路斷線說明如下：因資安偵測防禦設備(Juniper SRX 5600) A、B 兩座獨立設備同時發生異常，經人員緊急處理，並於3.5小時後恢復網路連線。後續待原廠進行分析後，說明再提供給各位參考。

- SNGN 施工目前進度說明。

| 8/31/2015 | 局審查數 |  |  | 佈線 | 裝機 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 應審學校間數 | 305 |  | 應做學校間數 | 303 | 305 |
| 審核通過間數(含示範校) | 300 |  | 實做學校間數 | 244 | 132 |
| 暫不審查&延期施工學校之相關資料 | 14 |  | 完成率 | 80.53% | 43.28% |
| 完成率 | 98.36% |  |  |  |  |

賸餘埠再分配規則：

1、98年NGN未分配L2 Switch之部分學校。

2、本次配發L2 Switch port數少於98年NGN分配port數之部份學校。

- 教育推廣組

- 配合105年行動學習專案，規劃建置『九大分區行動學習』策略聯盟與輔導機制，提供15台新購平板、搭配flyers、acer平板，作為未來以地區為擴散基地的行動學習推廣中心、平時亦可供校內運用。各分區組長角色定位為研發、規劃與支援、推廣，105經常門也配合規劃活用。

- 本市為推廣創客教育，特委託六所創客推動學校辦理全市性創客教師研習，藉此提升本市學生「實作」、「創意」、「整合」及「自學」四大能力，研習相關資訊，詳細如下:

| 「104學年度新北市創客社群學校運作方案」業於104年9月23日新北教研字第1041787706號函公告，請有興趣之學校踴躍參與，並於104年10月12日（星期一）前，備妥本案之申請文件免備文寄送。 | 時間 | 承辦學校 | 課程內容 | 參與 | 人數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10月19日 (一)下午 | 積穗國小 | 自造者精神及新北創客教育發展 | 全市 | 200人 | 板橋高中行政大樓3樓會議室 |
| 2 | 10月28日 (三)全天 | 板橋高中 | 創客工作坊(設計思考工作坊) | 全市 | 30人 |  |
| 3 | 11月20日 (五)下午 | 中和高中 | 創客工作坊(自造者體驗) | 全市 | 30人 |  |
| 4 | 11月27日 (五)下午 | 鶯歌工商 | 創客工作坊 | 全市 | 30人 |  |
| 5 | 12月11日(五)下午 | 金山高中 | 創客工作坊 | 全市 | 30人 |  |
| 6 | 12月18日(五)下午 | 新北高工 | 創客工作坊 | 全市 | 30人 |  |

- 本局預定於104年11月11日辦理校長科技領導論壇，由鶯歌工商承辦，採小型工作坊模式，論壇內容暫定規劃演講及體驗式兩大課程，並融入創客體驗課程。

- 本局預定於104年11月13日辦理資訊成果發表會，結合創客、雲世代行動學習學校、自由軟體、全國教學APP市集等相關資訊教育，請各校預留時間與會。

- 原訂104年9月29日下午辦理之「新北市104學年度全市高中職暨國中小資訊組長業務聯繫會議」擬延期至104年10月27日上午於原訂地點-安溪國中辦理，本次會議一併辦理104年度行政用相關資訊設備統購安裝前置說明；近日將發文通知各校，請各校代表與會人員於文到後，至校務行政系統薦派報名。

- 原訂104年10月27日(星期二)上午於教研中心橘館辦理「新北市創客發展概況與實作」延期至104年12月1日(星期二)下午1時至4時同地點辦理，近日將發文通知各校，請欲參與教師於文到後，至校務行政系統報名。

- 全國教學APP市集暨教學應用平台發展推廣計畫，現正辦理「應用專文」、「教學影片」、「課程設計」三項徵選系列活動，即將於104年10月10日截止收件，投稿入選可獲得獎勵金，歡迎高中職國中小教師都可以到新北市APP市集踴躍投稿。(附件：宣傳海報)

- 資訊行政組(無)

- 資訊安全組(無)

- 系統平台組(無)

- 自由軟體推廣中心(無)

柒、提案討論

案由一：各校電腦教室信業廣播系統損壞嚴重，是否有解決方案？(淡水分區)

說明：本市資訊教育論壇上及實際訪談各校，均有硬體損壞問題，報修價格昂貴，對學校負擔沈重，雖自由軟體italc可解決部份廣播問題，為暫時可替代方案，但需教育訓練，是否有思考７期租賃案將廣播更新納入，或以此筆節省下來經費，做cp值更高之運用

決議：各校電腦教室廣播系統損壞狀況不一，若全面更新勢必排擠七期電腦租
      賃案規劃的投影機更新，建議納入七期採租賃案採購討論。

案由二：請局端正式行文給校，以利學校財產管理人調整數位投影機之年限作業。(瑞芳分區)

說明：摘自新北市資訊教育論譠：原先投影機財產管理只有一項「投影機」使用年限是8年，部分學校已有投影機不勘使用卻不能報廢，要放到使用年限到了才能報廢。現在已有「數位投影機」項目使用年限是5年，學校若有超過5年以上，且教育局未規劃延保的投影機，可先增帳（數位投影機），再進行減帳（投影機），最後以「數位投影機」辦理報廢；因此建議請將附件一、二訊息以公文方式周知學校財管、資訊人員和設備人員，以利調整數位投影機之年限作業之依據。(相關附件詳見九大分區聯席會議網站)

決議：學校財產管理非本科權責，將透過後續資訊設備採購議題，轉知各校參      考辦理。

案由三：討論當初未補助班級電腦Z430而使用L410的學校解決方式。(新莊分區)

說明： 建議解決方式如以下三項：

- 徵收99行政電腦分配給該學校。

- 重新分配Z430不徵收99行政電腦。

- 最完美方式為z430及99行政電腦一起重新分配。(相關附件詳見九大分區聯席會議網站)

決議：目前正進行各校設備填報中，將根據各校填報內容進行分析比對，提出
      分配方案，採取方式以公平、公正、公開原則下進行分配。

案由四：討論epson82及Vivitek未來一年不保固，學校端可能面臨的問題及解決方法。(新莊分區)

說明：目前全市班級數與當初建置時的班級數可能有數百部投影機的差距，有部分學校班級數少了二十或十幾班，這數百部的投影機是否可當成備品。(相關附件詳見九大分區聯席會議網站)

決議：俟104年度行政用資訊設備採購案投影機完成部分更替後，進行公務填
報，讓有意將者兩款投影機移撥的學校及數量公告周知以提升資訊設備沿用。

案由五：請確認校務行政系統人事資料及職稱分配之修增刪權的權責歸屬。(瑞芳分區)

說明：每年新舊學年度更替時期和新進員工報到，在校務行政系統的人事資料和職稱分配總會發生登載或修正等權責的紛擾。建議在本會議討論明確歸屬並以公文知會各校，讓各校日後有一依循的方向。

決議：近期將邀請本局人事室同仁討論校務行政系統內有關人事資料管理、請假管理等模組之責任歸屬，以利學校釐清分工。

案由六：討論九大區資訊中心業務範圍、執掌與位階。(淡水分區)

說明：古有云「名不正則言不順」，九大區資訊中心已黑編十數載，建議明訂業務範圍，才不會引人暇思，防守範圍無邊際，各區開會參與人員有主任、組長、老師、替代役，無正式編階，以專業取勝似乎不是長久之計。各校主任1至2節課，不必站導護，享有諸多"特權"，當然責任相對加重，不過目前九大區資訊中心所做之事，不比一校主任輕，但常遇一些心酸事往肚裡吞，若能正名，有利提振士氣。

決議：於年底簽核105年度經費時，計畫內明確編列九大區資訊中心相關業務職掌；至於減授課問題，將同時調查九大區代表之需求，本局將納入評估並提供相關協助。

案由七：討論信望愛基金會提供本市近萬台HTC FLYER，是否有相關配套激勵？(淡水分區)

說明：建議依申請台數或參與規模大小，給予經常門經費，以利團隊動能。新興國小已辦理相關初期培訓與研習，校長、處室主任參與研習，並親自撰寫影音教案，若能與基金會一同規畫雙WIN方案則更佳。

決議：本市已規劃105年行動學習專案，建置「九大分區行動學習」策略聯盟與輔導機制，針對Flyer學校未來研議納入本市行動學習活動，鼓勵共同參與進行分享交流。

案由八：本市的標案中明訂進到校園中的非教學用途之網路運作，由廠商自行聯絡固網業者運作，不得與學術網路共用。(瑞芳分區)

說明：近來常接到處室知會，因上級要求建置某系統(如地震、氣候或節電)於校內，要求校方提供public ip 給其系統使用，造成校方十分困擾，亦為資安漏洞。如：校方原本已ipv4 不夠用，施作之承包商是否直間接為駭客之跳板等，此皆為學校管理上的隱憂。因此以下建議：

- 回歸學術網路的本質，學術網路應用在教學上減低行政用途。

- 依教育部對ngn的要求，任何進到校園的網路設備或系統需符合ipv4和ipv6並經教網確認，始得進入運作。以解決ip不夠用的問題。

- 根本之道，新北市的標案中明訂進到校園中的非教學用途之網路運作，由廠商自行洽固網業者運作，不得與學術網路共用。

決議：將便簽本局各科室，說明有關教育網路(TANET)使用規範與IP資源使用辦法，並同時函文本府資訊中心轉知其他局處。

捌、臨時動議(無)

玖、散會(下午1時20分)

附件